**阴阳师网页项目**

**20170306 胡风组第一次会议**

参与人员：胡风 刘金生 丁铭 王鸿儒 吴远淼 蔡雅玲

会议记录者：蔡雅玲

胡风分析：

1、当天的作业必须完成；

2、在个人分析时先自己考虑后明天如何分配项目，是以技术点划分，或者以模块分。

3、 严格时间把控。

丁铭分析：1.自己将自己的模块分析了

2.有白边显示的宽为1200；

个别模块全屏显示：宽度100%；

3.对于技术点的讲解：

技术点：

动画效果：遮罩-------文字、图片。

放大：hover;

移动:transform;

4.对于整个页面的所有模块进行划分、详细讲解；每个模块里都有哪些动画，应该如何做，相似的动画提取出来。**20170306   第二次会议**

会议起止时间： 22：00-22：40   时长40分钟。

  参与人员： 丁铭  胡风 吴元淼 王鸿儒 刘金生 蔡雅玲

    会议记录者：蔡雅玲

   会议中：

       雅玲:先粗劣说明了下每个模块自己是如何分析的。

       胡风：分析整体页面模块，每一模块需要做什么，应该怎么做；

                   并且给每个成员分配模块，按模块进行分工。

      丁铭：补充成员的项目分工情况，并快速进行人员的调配，模块的设计先由广到细，先将整体模型做出来再来慢慢研究细节性的技术。

      鸿儒：关于git的的构建，项目使用git来提交，完成。

最终输出：

项目具体划分：整个项目分为11个模块。

由于吴元淼之前做过类似的功能动画所以本次header，banner，和footer由吴元淼来负责。

news、download、side这三个部分由丁铭同学来负责。

shishen由刘金生同学负责。

strategy由蔡雅玲同学负责。

shitu、active、code这三块功能类似由王鸿儒同学负责。

tongren由胡风同学负责。

git构建这一块就交由鸿儒同学来构建。

对于公共样式表，由每个人所负责模块需求自行向公共样式表添加。

胡风同学将整体布局搭好。

**20170307 第三次会议**

会议时间     22：00-22：34  原定时长30分钟（由于中间鼓掌太长时间，就多了四分钟）

会议记录者：蔡雅玲

在会议前所有人先使用git，将每个人所做的模块以自己模块命名上传到git上，并将他人的文件pull下来。

最终结论与个人任务：

吴：整体效果都实现了。hover上还要一个小手指示。青蛙hover后有个透明度，固定头部要一直保持在顶部。

丁：做得很完善，

王：与青蛙弹出遮罩层效果，合并模块。

刘：死扣型的，很完美，流水一样的实现了各个效果。

胡：将切换过渡效果更好的修改下。

蔡：将左下方的最后一条线去掉，将li标签里的内容，修改完善。与元淼一起完成青蛙效果。